附件1

抚顺市政府和社会资本合作项目操作流程图

PPP领导小组办公室：对部门提报的项目初审，报市PPP领导小组审批。将审批通过后的项目纳入市PPP项目储备库

行业主管部门：按照行业三年发展规划报PPP项目，经主管副市长同意后，报送PPP工作团队并附可研报告、初步实施方案。

**项**

**目**

**储**

**备**

PPP工作领导小组：决策确定年度推进的项目

PPP领导小组办公室：指导项目实施机构开PPP实施方案编制工作、承担市PPP领导小组办公室日常工作

PPP领导小组办公室：筛选提出年度拟推进的项目

**项**

**目**

**评**

**估**

**与**

**决**

**策**

发展改革委、行业主管部门：委托第三方专业机构出具评估意见，牵头会同政府相关职能部门对项目实施方案进行联合评审，联审通过的项目上报PPP工作领导小组

PPP工作领导小组：审议批准项目实施方案

财政局：组织进行物有所值审查和财政承受能力论证编制及审查并出具审查意见

项目实施机构：与中选社会资本方签署项目合同

项目实施机构：依法通过政府采购择优选定社会资本方

PPP工作领导小组；审议批准项目合同

项目实施机构：项目合同提请行业主管部门、财政、法制等部门审核

**社**

**会**

**资**

**本**

**选**

**择**

**合**

**同**

**履**

**行**

社会资本方和政府出资代表：组建项目公司

项目公司：完成项目融资并履行设计、建造、运营、维护和移交等合同义务

项目实施机构：会同有关部门对项目进行验收

项目行业主管部门：会同市财政局开展项目全生命周期成本监测

财政局：会同项目行业主管部门开展项目绩效运行监控

**项**

**目**

**移**

**交**

项目实施机构：会同有关部门对移交资产进行性能测试、资产评估、登记入账和核算

项目实施机构：会同有关部门与社会资本进行资产交接

财政局：对项目进行绩效评价。

附件2

抚顺市人民政府办公厅关于

调整抚顺市推广运用政府和社会

资本合作模式工作领导小组的通知

各县、区人民政府，抚顺经济开发区、高新技术产业开发区管委会，市政府各部门、各直属单位：

为进一步加强政府和社会资本合作（PPP）工作的领导，市政府决定调整市推广运用政府和社会资本合作模式工作领导小组（以下简称领导小组）。现将领导小组调整后有关事项通知如下:

一、主要职责

组织领导全市政府和社会资本合作工作，协调解决重大问题，研究部署重大政策，审议决定市本级政府和社会资本合作项目的选定和实施。

二、组成人员

组 长：市长

常务副组长：常务副市长

副组长：省水源办副主任、市水源办主任

各位副市长

成 员：市发展改革委主任

市财政局局长

市编委办主任

市工业和信息化委主任

市教育局局长

市科技局局长

市民政局局长

市人力资源社会保障局局长

市规划局局长

市国土资源局局长

市住房城乡建设委主任

市城管局局长

市交通局局长

市农委主任

市水务局局长

市林业局局长

市商务局局长

市文化广电局局长

市卫生计生委主任

市环保局局长

市体育局局长

市国资委主任

市食品药品监管局局长

市旅游委主任

市政府法制办主任

市政府金融办主任

市行政审批服务局局长

市工商局局长

市质监局局长

市审计局局长

市国税局局长

市地税局局长

人民银行抚顺市中心支行行长

城建投资有限公司董事长

市政府投资评审中心主任

市中级人民法院分管副院长

市人民检察院分管副检察长

三、工作机构

领导小组办公室设在市发展改革委，承担领导小组日常工作和PPP项目工作团队管理职责。

市发展改革委主任兼任办公室主任。市发展改革委分管副主任、市财政局分管副局长、市政府投资评审中心总工程师分别兼任办公室副主任。